**0ACTA DE LA 9a. SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE AGUA POTABLE Y OBRAS PÚBLICAS**

En el Municipio de Tequila, Jalisco, siendo las 13:26 Trece horas con 26 minutos, del día

lunes 27 de Junio del presente año, estando reunidos en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Tequila, Jalisco; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27°, 41° fracción IV, 49° fracción II y 50° fracción II de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; se llevó a cabo la **9a.** **Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Agua Potable y Obras públicas.**

**Presidente de la Comisión:** Buenas tardes, compañeros Regidores integrantes de la Comisión de Agua Potable y Obras Públicas,a continuación, procederé a verificar si existe quórum legal para sesionar válidamente, por lo que se instruye al Secretario Técnico para pasar lista de Asistencia.

**Secretario Técnico:** Procedemos a nombrar lista de asistencia:

|  |  |
| --- | --- |
| Presidente, José Alfonso Magallanes Rubio | **Presente** |
| Regidor C. Martin Ochoa Sánchez | **Presente** |
| Regidor C. Pedro Vera Gómez  | **Presente** |
| Arq. Magdaleno Tovar Salamanca Director de Obras Publicas  | **Presente** |
| Ing. Emiterio Estrada Castro Director de Agua Potable y Alcantarillado | **Presente** |

Presidente se cuenta con la asistencia de 5 asistentes de la totalidad de los integrantes de la Comisión.

**Presidente de la Comisión:** Se declara que existe quórum legal para sesionar, con la Asistencia de 5 de los integrantes de la Comisión Edilicia deAgua Potable y Obras Públicas. Por consiguiente son válidos los acuerdos emanados durante la Sesión.

En el desahogo del punto número II-. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

Se instruye al Secretario Técnico a dar lectura del orden del día propuesto.

**Secretario Técnico:**

**Orden del Día**

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe de las acciones implementadas.
4. Lectura y cuenta de las comunicaciones recibidas.
5. Asuntos varios.
6. Clausura.

Es todo, Presidente.

**Presidente de la Comisión:** Si es de aprobarse el orden del día propuesto, favor de manifestarlo levantando su mano… APROBADO.

**Secretario Técnico:** En el desahogo del punto número II.- Lectura y en su caso aprobación del acta de sesión anterior.

**Presidente de la Comisión:** Se pone a su consideración la dispensa de la lectura del Acta, en virtud de que oportunamente se circuló a los integrantes de esta comisión, si es de aprobarse favor de manifestarlo levantando la mano… APROBADO.

Se somete a su consideración la aprobación del contenido del Acta… APROBADO.

**Secretario Técnico:** En el desahogo del punto número III.- Lectura y cuenta de las acciones que se han implementado por parte de este gobierno municipal.

Por lo que se le sede el uso de la voz al Arq. Magdaleno Tovar Salamanca Director de Obras Públicas

**Director de Obras Publicas**: Buenas tardes, dentro del informe notificar que ya fue concluida la obra de la puerta de en medio, estamos trabajando lo del panteón esperemos mañana presentar los avances que se tiene y en relación a los trabajos en la calle primavera entre mañana y pasado terminan los colados de las calles, en lo que es el drenaje en santa teresa ya concluimos el 50% del colector ya estamos a fuera del arroyo ya se está trabajando sobre la carretera, hay unos detallitos con unos vecinos que ya tenían invadida la carretera junto con el delgado de santa teresa nos apoyamos, nos queda pendiente la construcción en la parte del arroyo, queda pendiente la construcción de un puente que se tuvo que retirar para la construcción del colector, en los trabajos que estamos realizando internamente el día de mañana se cerrara la calle prolongación cofradía ya se envió el comunicado porque se hará la conexión del cruce, prácticamente tenemos el 80% de toda esa línea ya concluida, hemos estado mandando a agua potable a que se regularicen las personas que estaban conectadas de manera irregular porque el viernes estaremos concluyendo la obra y se verán afectadas. Personal de bacheo de mala manera este periodo empezamos a rotar las vacaciones, la semana pasada nos quedamos con la mitad del personal y ahorita se están reincorporando, el personal de albañilería está apoyando en los daños que se están presentando por las lluvias sobre todo lo que es la galeana, Nicolás bravo y Abasolo. Estamos atendiendo un problema en el mercado cleofas mota que aun cuando ya reparamos una sección de drenaje nuevamente se volvieron a presentar aguas negras se tendrá que cerrar dos locales para reparar el problema. Con el poco personal que tenemos estamos atendiendo lo más que se puede el bacheo y estamos programando la calle México para reparación antes del temporal de vacaciones. Por parte de obras públicas seria todo.

**Secretario Técnico:** terminando con el informe del Arq. Magdaleno Tovar Salamanca Director de Obras Públicas, se le sede el uso de la voz al Ing. Emiterio Estrada Castro Director de Agua Potable y Alcantarillado;

**Director de Agua Potable y Alcantarillado:** “Gracias al apoyo de la Comisión Estatal del Agua CEA y personal del SIAPA se llevó a cabo la limpieza de los colectores del arroyo los jarritos mismo que presentaba problemas. Se dio mantenimiento al sistema de bombeo de la colonia infonavit reparando 2 bombas afectadas por inundación, se realizó mantenimiento al pozo el indio cambiando los fusibles por falla de corto circuito esto afecto una parte de las colonias suministradas de dicho pozo, el cual se reactivó en el mismo día. Se dio mantenimiento correctivo a la infraestructura básica existente del sistema de agua potable, cambiando 5 válvulas con problemas donde provocaban que el circuito se encontrara con baja presión y dejando a usuarios sin este vital liquido, se dio mantenimiento correctivo a la infraestructura básica existente del sistema de drenaje, cambiando 6 tapas y brocales en diferentes calles campesino, refugio Sandoval, Toluca y ramón corona. Se acudió a la localidad del salvador por un reporte de drenaje tapado lo cual estaba afectando a una familia donde todo el drenaje salía en su casa para lo cual se logró destapar y corregir el problema.

Se atendieron los siguientes reportes:

-37 reparaciones de fugas de agua entre ellas reparaciones importantes como la reparación de la red del medineño, reparación de red de carga de las cajas de la cofradía, reparación fuga en los colgados.

-11 reportes de tomas tapada.

-6 conexiones nuevas.

-10 reportes al servicio medido revisiones de medidores y cambios.

-10 reportes de problemas de drenajes.

Se continua con el plan de trabajo de agua limpia que consiste en clorar todos los manantiales y pozos de agua, se sigue tramite de gestión ante el CEA equipamiento del pozo nuevo en la cabecera municipal, se estará trabajando en la detección de tomas clandestinas y se está trabajando con requerimientos lo cual se ha tenido recaudación.

**Secretario Técnico:** Continuamos con el desahogo del punto número IV.- Asuntos varios.

**Director de Agua Potable:** Se requiere por parte del CEA cambiar a nombre del municipio el servicio de energía eléctrica de la planta de tratamiento de agua residual PATAR Tequila, lo cual en uno de los trámites se requiere realizar una UVIE la cual tiene un costo de $44,800 pesos. Se anexa cotización.

Mediante la 9ª. Reunión ordinaria del consejo de desarrollo rural sustentable del municipio de tequila la localidad de San Martin solicita el apoyo para llevar a cabo la ampliación de la red de los nacimientos hacia el poblado.

Dando seguimiento al oficio presentado de la localidad de Santa Teresa se acudió a la localidad para revisar las solicitudes de redes de agua potable. Se anexa reporte fotográfico.

No habiendo más pasamos al punto número V.- Clausura.

**Presidente de la Comisión:** Siendo las 14:02 Catorce horas con dos minutos, 27 de Junio del 2022 se da la clausura de la presente sesión.

|  |
| --- |
| **A T E N T A M E N T E** |
| **“2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO”.****TEQUILA, JALISCO PUEBLO MAGICO 27 DE JUNIO 2022.** |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
| C. JOSE ALFONSO MAGALLANES RUBIO |
| Presidente de la Comisión Edilicia de Agua Potable y Obras Publicas |
|   |
| RegidorC. Martin Ochoa Sánchez Secretario Técnico con voz y voto |
|   |
| Regidor C. Pedro Vera Gómez Vocal con voz y votoDirector de Obras Publicas Arq. Magdaleno Tovar SalamancaVocal con vozDirector de Agua Potable y Alcantarillado Ing. Emeterio Estrada CastroVocal con voz |