**0ACTA DE LA 16va. SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE AGUA POTABLE Y OBRAS PÚBLICAS**

En el Municipio de Tequila, Jalisco, del día 31 de Enero del presente año, estando reunidos en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Tequila, Jalisco; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27°, 41° fracción IV, 49° fracción II y 50° fracción II de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; se llevó a cabo la **16va.** **Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Agua Potable y Obras públicas.**

**Presidente de la Comisión:** Buenas tardes, compañeros Regidores integrantes de la Comisión de Agua Potable y Obras Públicas,a continuación, procederé a verificar si existe quórum legal para sesionar válidamente, por lo que se instruye al Secretario Técnico para pasar lista de Asistencia.

**Secretario Técnico:** Procedemos a nombrar lista de asistencia:

|  |  |
| --- | --- |
| Presidente, José Alfonso Magallanes Rubio | **Presente** |
| Regidor C. Martin Ochoa Sánchez | **Presente** |
| Regidor C. Pedro Vera Gómez | **Presente** |
| Arq. Magdaleno Tovar Salamanca Director de Obras Publicas | **Presente** |
| Ing. Emiterio Estrada Castro Director de Agua Potable y Alcantarillado | **Presente** |

Presidente se cuenta con la asistencia de 5 asistentes de la totalidad de los integrantes de la Comisión.

**Presidente de la Comisión:** Se declara que existe quórum legal para sesionar, con la Asistencia de 5 de los integrantes de la Comisión Edilicia deAgua Potable y Obras Públicas. Por consiguiente son válidos los acuerdos emanados durante la Sesión.

En el desahogo del punto número II-. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

Se instruye al Secretario Técnico a dar lectura del orden del día propuesto.

**Secretario Técnico:**

**Orden del Día**

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe de las acciones implementadas.
4. Lectura y cuenta de las comunicaciones recibidas.
5. Asuntos varios.
6. Clausura.

Es todo, Presidente.

**Presidente de la Comisión:** Si es de aprobarse el orden del día propuesto, favor de manifestarlo levantando su mano… APROBADO

**Secretario Técnico:** En el desahogo del punto número II.- Lectura y en su caso aprobación del acta de sesión anterior.

**Presidente de la Comisión:** Se pone a su consideración la dispensa de la lectura del Acta, en virtud de que oportunamente se circuló a los integrantes de esta comisión, si es de aprobarse favor de manifestarlo levantando la mano… APROBADO.

Se somete a su consideración la aprobación del contenido del Acta… APROBADO.

**Secretario Técnico:** En el desahogo del punto número III.- Lectura y cuenta de las acciones que se han implementado por parte de este gobierno municipal.

Por lo que se le sede el uso de la voz al Arq. Magdaleno Tovar Salamanca Director de Obras Públicas

**Director de Obras Publicas**: Buenas tardes, por proveedores externos se trabaja en las obras:

* Se continúa la instalación de la vialidad empedrado zampeado en la calle Fco. Sauza por parte de la empresa Nurp.
* Se concluye la colocación del pavimento en la calle Fco. Cuevas por la empresa Gal Gar, de igual manera se trabaja en la ampliación del puente en la misma vialidad.
* Se continúa con la construcción de gavetas individuales por la empresa Nurp en el nuevo panteón.
* Se trabaja con el proveedor en la realización de los contratos para los puentes del Tepetate y Rio Chico.
* Se generó el contrato para la obra de electrificación de Huizizilapa.

Se anexa el informe completo.

Con personal interno y eventual de obras públicas:

* Traslado de adoquín de la unidad deportiva a plazoleta los colgados.
* Instalación de quiosco en la nueva plazoleta de valle del sol.
* Se inicia empedrado en Tapexco para el día 01 de Febrero.
* Se arranca instalación de 1000 mtros en la puerta de en medio.

Se anexa informe completo y fotografías.

**Secretario Técnico:** terminando con el informe del Arq. Magdaleno Tovar Salamanca Director de Obras Públicas, se le sede el uso de la voz al Ing. Emiterio Estrada Castro Director de Agua Potable y Alcantarillado.

**Director Agua Potable:** Se atendieron los siguientes reportes:

* 53 reparaciones de fugas de agua.
* 13 reportes de tomas tapadas o que no tenían agua.
* 4 conexiones nuevas.
* 15 reportes al servicio medido revisiones de medidores y cambios.
* 17 reportes de drenajes.

Se continúa con el plan de trabajo de agua limpia que consiste en clorar todos los manantiales y pozos de agua.

Se continúa con el plan de recaudación con el seguimiento de los descuentos en recargos y la entrega de requerimientos a usuarios morosos.

* Se anexa el reporte completo.

**Secretario Técnico:** Continuamos con el desahogo del punto número IV.- Asuntos varios.

No habiendo más pasamos al punto número V.- Clausura.

**Presidente de la Comisión:** 31 de Enero del 2023 se da la clausura de la presente sesión.

|  |  |
| --- | --- |
| **A T E N T A M E N T E** | |
| **“2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO”.**  **TEQUILA, JALISCO PUEBLO MAGICO 31 DE ENERO 2023.** | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| C. JOSE ALFONSO MAGALLANES RUBIO | |
| Presidente de la Comisión Edilicia de Agua Potable y Obras Publicas | |
|  | |
| Regidor  C. Martin Ochoa Sánchez  Secretario Técnico con voz y voto | |
|  | |
| Regidor  C. Pedro Vera Gómez  Vocal con voz y voto  Director de Obras Publicas  Arq. Magdaleno Tovar Salamanca  Vocal con voz  Director de Agua Potable y Alcantarillado  Ing. Emiterio Estrada Castro  Vocal con voz | |